DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS NO PROJETO

| Projeto: | Sistema Bancário - GCM |
| --- | --- |
| Preparado por: | Vinicius Cavalcante Pequeno |
| Data (DD/MM/AAAA): | 20/10/2025 |

| 1. Informações Prestadas pelo Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preencha com informação adequada e coloque um “X” onde necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da Mudança: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escopo | [ X ] |  |  | Cronograma |  | [ ] |  |  |
| Orçamento | [ ] |  |  | Qualidade |  | [ X ] |  |  |
| Esta mudança é resultado de uma ação de gerenciamento de risco? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não | [ X ] | Sim |  | [ ] | ID do Risco: |  |  |  |
| Descrição da Mudança e Referências: |  |  |  |  |  | Forneça informação sobre a mudança solicitada. |  |  |
| Descrição: | Adicionar a criptografia da Caixa e criptografia do banco do brasil, com um seletor para permitir a escolha do tipo de criptografia usado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa: | As 2 criptografias são vitais para permitir o acesso dos usuários nos dois tipos de bancos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Impacto ao NÃO implementar a mudança proposta: |  |  | Reprovar na matéria. A falta das criptografias necessárias prejudica a segurança e permite a possibilidade de usuários não-autorizados interagirem com os bancos. |  |  |  |  |  |
| Alternativas: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Revisão Inicial de Resultados da Solicitação de Mudança |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data da Revisão Inicial: (DD/MM/AAAA) | 23/10/2025 |  | Responsável: | Pedro Alexandre |
| Ação |  |  | Comentários |  |
| Aprovada para Análise de Impacto |  | [ X ] |  |  |
| Rejeitada |  | [ ] |  |  |
| Deferir Até (31/10/2025) |  | [ X ] |  |  |
| Aprovação Expressa |  | [ ] |  |  |

| 3. Análise de Impacto Inicial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itens de Configuração Afetados (ex. Especificações do produto): | ‎packages/frontend/desktop/app/login/page.tsx‎, packages/frontend/desktop/lib/auth.ts‎ ‎packages/frontend/desktop/lib/security.ts‎, ‎packages/frontend/mobile/app/login/page.tsx‎, ‎packages/frontend/mobile/lib/auth.ts‎, ‎packages/frontend/mobile/lib/security.ts‎, packages/frontend/web/app/login/page.tsx‎ ‎packages/frontend/web/lib/auth.ts‎, packages/frontend/web/lib/security.ts‎ |  |  |  |  |
| Análise de Custo / Cronograma Requerida? |  |  | Sim [ ] | Não [ ] |  |
| Impacto em Custo: | Nenhum |  |  |  |  |
| Impacto em Cronograma: | Nenhum |  |  |  |  |
| Impacto em Recursos: | Nenhum |  |  |  |  |
| Risco Associado com a Implementação da Mudança: | Nenhum |  |  |  |  |
| Risco Associado com a NÃO Implementação da Mudança: | A falta das criptografias necessárias prejudica a segurança e permite a possibilidade de usuários não-autorizados interagirem com os bancos. |  |  |  |  |
| Revisão Final de Resultados: | 31/10/2025 |  |  |  |  |
| Data da Revisão: (DD/MM/AAAA) | 31/10/2025 |  |  |  |  |
| Prioridade: (escolha um)) | Alta [ X ] | Média [ ] |  |  | Baixa [ ] |

| 4. Resultados da Análise de Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição de Requisitos Específicos: | ‎packages/frontend/desktop/app/login/page.tsx‎, packages/frontend/desktop/lib/auth.ts‎ ‎packages/frontend/desktop/lib/security.ts‎, ‎packages/frontend/mobile/app/login/page.tsx‎, ‎packages/frontend/mobile/lib/auth.ts‎, ‎packages/frontend/mobile/lib/security.ts‎, packages/frontend/web/app/login/page.tsx‎ ‎packages/frontend/web/lib/auth.ts‎, packages/frontend/web/lib/security.ts |  |  |  |
| Requisitos de Recursos Adicionais (insira linhas se necessário): |  |  | Dias de Trabalho | Custo |
| Criptografia da Caixa, Criptografia do Banco do Brasil, Seletor na tela de Login para selecionar o tipo de criptografia. |  |  | 10 | 0 |
| Totais |  |  |  |  |
| Impacto ao NÃO implementar a mudança: |  | A falta das criptografias necessárias prejudica a segurança e permite a possibilidade de usuários não-autorizados interagirem com os bancos. |  |  |
| Alternativas à mudança proposta: |  |  |  |  |

| 5. Assinaturas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto: | Sistema Bancário - GCM |  |  |  |
| Gerente de Projeto: | Vinicius Cavalcante Pequeno |  |  |  |
| Eu revisei a informação contida neste formulário de solicitação de mudança e aprovo: |  |  |  |  |
| Nome |  | Título | Assinatura | Data (DD/MM/AAAA) |
| Pedro Henrique Alexandre da Rocha |  | Desenvolvedor | Pedro Henrique Alexandre | 31/10/2025 |
| Thiago dos Santos Araújo |  | Desenvolvedor | Thiago dos Santos Araújo | 31/10/2025 |
| Vinicius Cavalcante Pequeno |  | Gerente do Projeto | Vinicius Cavalcante Pequeno | 31/10/2025 |

As assinaturas acima indicam um entendimento do propósito e conteúdo deste documento por parte daqueles que o assinam. Ao assinar este documento, eles concordam com seu conteúdo.